

*Capstone: Fase 2*

*–Documentación reuniones, proyecto:*

“Delicias Caseras”

*Introducción explicativa*

*Alumnos:*

* Patrick Fraga Larraín.
* Christopher Fraga Larraín.
* Diego Fernández Fuentes

*Profesor:* Luis Alberto Bravo Yanes.

*Asignatura: Capstone.*

*Sección:* PTY4614.

Últimamente nuestro equipo ha sufrido cambios en los miembros de este, por cuestiones de requisitos grupales de nuestra asignatura, 2 de los integrantes del equipo han tenido que separarse quedando únicamente Christopher Fraga y Patrick Fraga, sin embargo, se une al grupo Diego Fernández como nuevo integrante. Es por ello por lo que estas reuniones han sufrido un cambio de estructura y fecha con relación al alcance de esta que corresponde a la FASE 2 de nuestro proyecto de CAPSTONE.

Específicamente la nueva versión de reuniones se inicia a partir del día 24 de septiembre, que es cuando nuestro grupo sufrió la modificación previamente explicada.

***Reuniones***

**Detalles de la Reunión**

* **Fecha**: 24 de septiembre de 2024
* **Hora**: 09:00 AM - 12:00 AM
* **Lugar**: Sala 208 / Sede DuocUC Plaza Oeste
* **Participantes**:
  + Patrick Fraga (Product Owner)
  + Christopher Fraga (Desarrollador)

**Agenda**

* Discusión por la partida de los 2 miembros del equipo.
* Discusión de repartición de las tareas.
* Planificación de la siguiente funcionalidad.
* Revisión del progreso del proyecto.

**Notas y Discusiones**

* **Revisión del progreso del sprint actual**: Se trabaja en la creación de 4 de los 9 elementos del backlog planificados.
* **Problemas técnicos**: El notebook en el cual se estaba desarrollando parte del código necesitó ser formateado debido a un pantallazo azul de Windows provocado por una actualización de drivers de video AMD.
* **Planificación de la siguiente funcionalidad**: Se discutieron las características para la próxima iteración, incluyendo la interfaz de menú.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acciones a Seguir** | |  |  |
| **ID** | **Acción** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| A-01 | Modificar el Registro de Usuario | Christopher Fraga | 1 de octubre |
| A-02 | Crear el Inicio de Sesión | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 2 de octubre |
| A-03 | Crear página de Gestión de Pedidos | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 3 de octubre |
| A-04 | Crear una Interfaz de Menú para el admin y usuarios registrados. | Christopher Fraga | 4 de octubre |

**Detalles de la Reunión**

* **Fecha**: 1 de octubre de 2024
* **Hora**: 09:30 AM - 12:00 AM
* **Lugar**: Sala 208 / Sede DuocUC Plaza Oeste
* **Participantes**:
  + Patrick Fraga (Product Owner)
  + Christopher Fraga (Desarrollador)

**Agenda**

* Discusión de repartición de las tareas para el próximo sprint.
* Planificación de la siguiente funcionalidad.
* Revisión del progreso del proyecto.

**Notas y Discusiones**

* **Revisión del progreso del sprint actual**: Se completaron 4 de los 9 elementos del backlog planificados.
* **Problemas técnicos**: No hay.
* **Planificación de la siguiente funcionalidad**: Se discutieron las características para la próxima iteración, la cual incluyen los elementos del 5 al 9 del backlog.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acciones a Seguir** | |  |  |
| **ID** | **Acción** | **Responsable** | **Fecha Límite** |
| A-05 | Calificación de Platos | Christopher Fraga | 7 de octubre |
| A-06 | Reportes de Ventas | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 7 de octubre |
| A-07 | Pruebas de Vulnerabilidad | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 7 de octubre |
| A-08 | Pruebas de Carga y Estrés | Christopher Fraga | 7 de octubre |
| A-09 | Interfaz Administrativa | Christopher Fraga | 7 de octubre |

**Detalles de la Reunión**

* **Fecha**: 2 de octubre de 2024
* **Hora**: 09:30 AM - 12:00 AM
* **Lugar**: Aplicación de mensajeria y videollamadas Discord
* **Participantes**:
  + Patrick Fraga (Product Owner)
  + Christopher Fraga (Desarrollador)
  + Diego Fernández

**Agenda**

* Conocer las habilidades del nuevo integrante del equipo (Diego Fernández Fuentes)
* Discusión de repartición de las tareas para el próximo sprint.
* Planificación de la siguiente funcionalidad.
* Revisión del progreso del proyecto.
* Explicación de los objetivos del proyecto al nuevo miembro.
* Explicación de las tecnologías que se están usando al nuevo miembro del proyecto.
* Discusión del logo del proyecto para ir diseñando de mejor manera la interfaz de usuario del proyecto.

**Notas y Discusiones**

* **Revisión del progreso del sprint actual**: Se revisa el progreso de 5 de los 9 elementos del backlog planificados.
* **Problemas técnicos**: No hay.
* **Planificación de la siguiente funcionalidad**: Se discutieron las características para el frontend, como colores, logo, entre otros.