**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.*  *Actualmente en la FASE 2, estamos desarrollando la aplicación web. Hemos tenido avances tanto en el frontend como el backend, los cuales destacamos: Registro de usuarios, Inicio de sesión, Visualización de platos por parte de los usuarios registrados, Sistema de calificación de platos, Creación, eliminación o edición de platos por parte del administrador, Reporte de calificación de platos para ser vista por el administrador.* |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste*  *Los objetivos cambian ligeramente, entre ellos, por preferencias del cliente la aplicación sólo venderá 1 tipo de plato, se descarta el menú para vegetarianos o veganos.* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste*  *Seguiremos utilizando la metodología SCRUM.* |
| Evidencias de avance | *Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.*  *En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).*  *En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.* | *Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT.* | *Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.* | *Señala la duración de cada actividad.* | *Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad.* | *Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas.* | *Describe el estado de avance de cada actividad.*  *Tipos de estado:*  *En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada* | *Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.* |
| *Competencias técnicas.* | *Frontend de la aplicación web.* | *Html, CSS,*  *Bootstrap.* | *Toda la Fase 2, desde la semana 9 a la semana 15.* | *Patrick Fraga, Christopher Fraga, Diego Fernández Fuentes.* | *Facilitadores: Documentación, tutoriales de YouTube, blogs de desarrolladores.* | *En curso.* | *Paleta de colores de la página, logo y diseño de la aplicación web.* |
| *Competencias técnicas.* | *Backend de la aplicación web.* | *Django, MySql y*  *Jinja.* | *Toda la Fase 2, desde la semana 9 a la semana 15.* | *Patrick Fraga, Christopher Fraga, Diego Fernández Fuentes.* | *Facilitadores: Documentación, tutoriales de YouTube, blogs de desarrolladores.* | *En curso.* | *Modificaciones a la base de datos.* |
| *Competencias de gestión.* | *Documentación del desarrollo del proyecto.* | *Word, Excel y Project.* | *Toda la Fase 2, desde la semana 9 a la semana 15.* | *Patrick Fraga, Christopher Fraga, Diego Fernández Fuentes.* | *PMO book, YouTube, consultas con profesionales externos.* | *En curso.* | *Modificación en los integrantes del grupo (Se fueron 2 integrantes y llegó 1 nuevo).* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Como factor que ha dificultado el plan de trabajo, ha sido la partida de 2 miembros del equipo por razones de requisitos grupales en la composición de estos (los grupos deben ser de 2 a 3 personas, y nosotros éramos 4), sin embargo, llegó un nuevo integrante (Diego Fernández Fuentes) por lo cual ahora nuestro grupo se compone de 3 personas.  Abordaremos este obstáculo dándole a conocer todo el plan de trabajo y los avances al nuevo integrante para que se ponga al día rápidamente y continuemos con el desarrollo de nuestro proyecto.  Las actividades planificadas, las cuales se componen en el desarrollo de la aplicación web de nuestro proyecto con Django, serán enriquecidas con el conocimiento del nuevo miembro, el cual no sólo aportará con conocimientos técnicos, sino también con ideas para mejorar el software que estamos desarrollando. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  *Tuvimos que ajustar todas las actividades que estaban destinadas a realizarse por los 2 miembros del grupo que ya no están.*  *Debido a que trabajamos en conjunto, esto abarca básicamente todo la FASE 2 de desarrollo, las cuales distribuiremos entre los 3 actuales miembros del equipo, según los conocimientos de cada uno para ir enfrentando los desafíos que están apareciendo en el desarrollo del proyecto.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Actualmente estamos listos para mostrar el primer avance de nuestro proyecto. Esto no significa que esté completo, aún falta desarrollo.*  *Podemos destacar que dentro de la primera entrega se mostrará:*   * *Registro de usuarios.* * *Inicio de sesión.* * *Visualización de platos por parte de los usuarios registrados.* * *Sistema de calificación de platos.* * *Creación, eliminación o edición de platos por parte del administrador.* * *Reporte de calificación de platos para ser vista por el administrador.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)