Capstone: Fase 2

–Documentación reuniones, proyecto:

“Delicias Caseras”

Alumnos:

- Patrick Fraga Larraín.

- Christopher Fraga Larraín.

- Diego Fernández Fuentes

Profesor: Luis Alberto Bravo Yanes.

Asignatura: Capstone.

Sección: PTY4614.

Introducción explicativa

Últimamente nuestro equipo ha sufrido cambios en los miembros de este, por cuestiones de requisitos grupales de nuestra asignatura, 2 de los integrantes del equipo han tenido que separarse quedando únicamente Christopher Fraga y Patrick Fraga, sin embargo, se une al grupo Diego Fernández como nuevo integrante. Es por ello por lo que estas reuniones han sufrido un cambio de estructura y fecha con relación al alcance de esta que corresponde a la FASE 2 de nuestro proyecto de CAPSTONE.

Específicamente la nueva versión de reuniones se inicia a partir del día 24 de septiembre, que es cuando nuestro grupo sufrió la modificación previamente explicada.

Reuniones

Detalles de la Reunión

- Fecha: 24 de septiembre de 2024

- Hora: 09:00 AM - 12:00 AM

- Lugar: Sala 208 / Sede DuocUC Plaza Oeste

- Participantes:

  - Patrick Fraga (Product Owner)

  - Christopher Fraga (Desarrollador)

Agenda

- Discusión por la partida de los 2 miembros del equipo.

- Discusión de repartición de las tareas.

- Planificación de la siguiente funcionalidad.

- Revisión del progreso del proyecto.

Notas y Discusiones

- Revisión del progreso del sprint actual: Se trabaja en la creación de 4 de los 9 elementos del backlog planificados.

- Problemas técnicos: El notebook en el cual se estaba desarrollando parte del código necesitó ser formateado debido a un pantallazo azul de Windows provocado por una actualización de drivers de video AMD.

- Planificación de la siguiente funcionalidad: Se discutieron las características para la próxima iteración, incluyendo la interfaz de menú.

| Acciones a Seguir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Acción | Responsable | Fecha Límite |
| A-01 | Modificar el Registro de Usuario | Christopher Fraga | 1 de octubre |
| A-02 | Crear el Inicio de Sesión | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 2 de octubre |
| A-03 | Crear página de Gestión de Pedidos | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 3 de octubre |
| A-04 | Crear una Interfaz de Menú para el admin y usuarios registrados. | Christopher Fraga | 4 de octubre |

Detalles de la Reunión

- Fecha: 1 de octubre de 2024

- Hora: 09:30 AM - 12:00 AM

- Lugar: Sala 208 / Sede DuocUC Plaza Oeste

- Participantes:

  - Patrick Fraga (Product Owner)

  - Christopher Fraga (Desarrollador)

Agenda

- Discusión de repartición de las tareas para el próximo sprint.

- Planificación de la siguiente funcionalidad.

- Revisión del progreso del proyecto.

Notas y Discusiones

- Revisión del progreso del sprint actual: Se completaron 4 de los 9 elementos del backlog planificados.

- Problemas técnicos: No hay.

- Planificación de la siguiente funcionalidad: Se discutieron las características para la próxima iteración, la cual incluyen los elementos del 5 al 9 del backlog.

| Acciones a Seguir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Acción | Responsable | Fecha Límite |
| A-05 | Calificación de Platos | Christopher Fraga | 7 de octubre |
| A-06 | Reportes de Ventas | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 7 de octubre |
| A-07 | Pruebas de Vulnerabilidad | Christopher Fraga, Patrick Fraga. | 7 de octubre |
| A-08 | Pruebas de Carga y Estrés | Christopher Fraga | 7 de octubre |
| A-09 | Interfaz Administrativa | Christopher Fraga | 7 de octubre |

Detalles de la Reunión

- Fecha: 2 de octubre de 2024

- Hora: 09:30 AM - 12:00 AM

- Lugar: Aplicación de mensajeria y videollamadas Discord

- Participantes:

  - Patrick Fraga (Product Owner)

  - Christopher Fraga (Desarrollador)

  - Diego Fernández

Agenda

- Conocer las habilidades del nuevo integrante del equipo (Diego Fernández Fuentes)

- Discusión de repartición de las tareas para el próximo sprint.

- Planificación de la siguiente funcionalidad.

- Revisión del progreso del proyecto.

- Explicación de los objetivos del proyecto al nuevo miembro.

- Explicación de las tecnologías que se están usando al nuevo miembro del proyecto.

- Discusión del logo del proyecto para ir diseñando de mejor manera la interfaz de usuario del proyecto.

Notas y Discusiones

- Revisión del progreso del sprint actual: Se revisa el progreso de 5 de los 9 elementos del backlog planificados.

- Problemas técnicos: No hay.

- Planificación de la siguiente funcionalidad: Se discutieron las características para el frontend, como colores, logo, entre otros.