Capstone: Fase 2

–Plan de pruebas de software, proyecto:

“Delicias Caseras”

Alumnos:

- Patrick Fraga Larraín.

- Christopher Fraga Larraín.

- Diego Fernández Fuentes

Profesor: Luis Alberto Bravo Yanes.

Asignatura: Capstone.

Sección: PTY4614.

Plan de Pruebas de Software

Información general

- Nombre del Proyecto: Delicias Caseras.

- Fecha de Inicio de Pruebas: 04-10-2024.

- Fecha de Finalización de Pruebas: 17-11-2024.

- Responsable de Pruebas: Patrick Fraga, Christopher Fraga, Diego Fernández Fuentes.

- Equipo de Pruebas: Patrick Fraga, Christopher Fraga, Diego Fernández Fuentes.

Objetivos del Plan de PRUEBAS

- Asegurar que la aplicación web “Delicias Caseras” funcione de manera correcta, acorde a los requisitos requeridos.

- Identificar posibles fallos para posteriormente corregirlos antes de la puesta en marcha.

- Asegurar que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar para todos los usuarios de esta.

Alcance de las pruebas

- Pruebas Funcionales: Revisar que efectivamente las funcionalidades de la aplicación cumplan con su propósito.

- Pruebas de Usabilidad: Evaluar la experiencia del usuario y la facilidad de uso de la interfaz.

- Pruebas de carga y estrés: Medir la capacidad de respuesta de la aplicación bajo carga y estrés.

- Pruebas de Seguridad: Asegurar que los usuarios correspondientes puedan acceder a las funciones correspondientes y no puedan acceder a las funciones del propio administrador.

Estrategia de pruebas

- Tipos de Pruebas:

  - Pruebas Manuales.

  - Pruebas Automatizadas (para funcionalidad crítica).

  - Pruebas de caja negra.

  - Pruebas de caja blanca o transparente.

- Herramientas de Pruebas:

  - Pruebas de vulnerabilidad: OWASP ZAP.

  - Pruebas de carga y estrés: Jmeter.

Criterios de éxito

La satisfacción del usuario final debe ser superior al 80% en las pruebas de usabilidad.

La aplicación debe manejar al menos 100 usuarios simultáneos sin degradación del rendimiento.

Recursos necesarios

- Hardware: Un computador que haga de servidor, al menos un i5 9400 con 16gb de Ram DDR4 y un NVME de 1TB.

- Software: Herramientas de automatización y gestión de pruebas.

- Personal: Miembros del equipo de pruebas con experiencia en las herramientas seleccionadas.

Clasificación de Defectos

- Crítico: Impide el uso de la aplicación (ej. caídas del sistema).

- Alto: Funcionalidad importante no funciona (ej. errores en la gestión de pedidos).

- Medio: Defecto que afecta la usabilidad (ej. problemas en la interfaz de usuario).

- Bajo: Defecto menor que no afecta la funcionalidad (ej. errores tipográficos).