Capstone: Estados de Avance del Proyecto ATP

– Delicias Caseras

Alumnos:

- Patrick Fraga Larraín.

- Christopher Fraga Larraín.

- Diego Fernández Fuentes.

Profesor: Luis Bravo Yanes.

Asignatura: Capstone.

Sección: PTY4614.

Introducción

El presente documento tiene como finalidad mostrar el estado de avance de nuestro proyecto ATP llamado “Delicias Caseras”.

Se mostrará el estado de avance por fases, en base a nuestra carta Gantt indicando el estado de la fase, la  fecha de Inicio y fecha de finalización estimada de cada una estas.

Información General

- Nombre del Proyecto: Delicias Caseras

- Fecha de Informe: [31-08-2024]

- Responsable del Informe: [Patrick Fraga Larraín (Scrum Master)]

Estados de Avance por Fase

Planificación

- Estado: Completado

- Fecha de Inicio: [13-08-2024]

- Fecha de Finalización: [20-08-2024]

Detalles:

- Reunión inicial realizada.

- Roles y responsabilidades definidos.

- Recursos necesarios identificados.

- Toma de requerimientos

- Desarrollo de la Documentación

- Aprobación Del Proyecto

Diseño

- Estado: Completado.

- Fecha Estimada de Inicio: [20-08-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [03-09-2024]

Detalles:

- Diagramas de casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagramas de actividad

- Mockups

- Modelo de base de datos

- Aprobación

Desarrollo

- Estado: Completado.

- Fecha Estimada de Inicio: [04-09-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [17-11-2024]

Detalles:

- Front

- Mostrar avances

- Base de datos

- Backend

Implementación (Cierre)

- Estado: Completado.

- Fecha Estimada de Inicio: [18-11-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [03-12-2024]

Detalles:

- Preparativos para el despliegue en producción.

- Desarrollo de presentación

- Entrega del proyecto

- Entrega de documentación

Firmas

Responsable del Proyecto: _______________________

Fecha: 13-11-2024