Capstone: Fase 2

–Product Backlog proyecto:

“Delicias Caseras”

Alumnos:

- Patrick Fraga Larraín.

- Christopher Fraga Larraín.

- Diego Fernández Fuentes

Profesor: Luis Alberto Bravo Yanes.

Asignatura: Capstone.

Sección: PTY4614.

Product Backlog para el Proyecto “Delicias Caseras”

Información general

- Nombre del Proyecto: Delicias Caseras.

- Fecha de Inicio de creación: 04-10-2024.

- Product Owner: Patrick Fraga.

Clasificación de prioridades:

Los elementos del Product Backlog tendrán como clasificación 3 niveles de prioridades: Baja, Media y Alta. Las cuales explicamos en qué consisten a continuación:

Prioridad Alta: Las tareas clasificadas como de alta prioridad se consideran críticos para el éxito del proyecto. La implementación de estos es esencial para cumplir con los objetivos del negocio y cumplir con las las necesidades mínimas de los usuarios.

Prioridad Media: Si bien los elementos de media prioridad son importantes, no llegan al nivel de ser críticos para el funcionamiento básico del sistema. La implementación de estos puede mejorar la experiencia del usuario o agregar valor, pero no son fundamentales para el lanzamiento inicial.

Prioridad Baja: Estos elementos son considerados menos urgentes o importantes. Pueden incluir mejoras, características adicionales o tareas que no impactan significativamente la funcionalidad principal del producto.

Elementos del Product Backlog

| ID | Elemento del Backlog | Prioridad | Descripción | Valor de Negocio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Registro de Usuario | Alta | Permitir a los usuarios registrarse en la aplicación con datos básicos. | Alto |
| PB-02 | Inicio de Sesión | Alta | Implementar funcionalidad para que los usuarios inicien sesión. | Alto |
| PB-03 | Gestión de Pedidos | Alta | Permitir a los usuarios crear, editar y cancelar pedidos. | Alto |
| PB-04 | Interfaz de Menú | Media | Mostrar un menú interactivo con opciones de platos disponibles. | Medio |
| PB-05 | Votación semanal de platos | Media | Permitir a los usuarios votar por los platos para los menús de la próxima semana, como también permite que el administrador pueda crear dicha votación. | Medio |
| PB-06 | Reportes de Ventas | Media | Generar reportes diarios y semanales de las ventas realizadas, como también gráficos que muestren las votaciones semanales y de los platos vendidos. | Medio |
| PB-07 | Pruebas de Vulnerabilidad | Alta | Implementar pruebas de seguridad para identificar vulnerabilidades. | Alto |
| PB-08 | Pruebas de Carga y Estrés | Baja | Realizar pruebas para evaluar el rendimiento bajo carga. | Bajo |
| PB-09 | Interfaz Administrativa | Media | Crear una interfaz para que los administradores gestionen pedidos y usuarios. | Medio |

Información adicional:

- Definición de Hecho (DoD): Cada elemento del backlog se considerará completo cuando haya pasado las pruebas de aceptación, se haya documentado y esté funcionando en el entorno de producción.

- Revisiones del Backlog: El Product Backlog se revisará y priorizará al inicio de cada sprint durante la reunión de planificación del sprint.